## Slide 1
附錄 APPENDIX
採用／否決 決策日誌
AI-proposed / human-decided log（backup，不計入 6 頁）
尋形 Conform
01 / 06
BACKUP
改進主題
Claude 建議
我的決定
我們怎麼討論／理由
結果
同半徑 BGA 球 vs 對位點
鄰域密度仲裁（自動推 pitch、鄰居數分類）
後來推翻
初期採用（無參數）；產線 17,482 球大陣列整批誤判成 Fiducial、合成案重現不出 → 不追不可重現的啟發式 bug
改用視圖約束
替代分類規則
互斥視圖判定（BGA=底視圖、Fiducial=頂視圖）
採用
確定性、operator 看得懂、免疫密度 edge case；明確否決「保留密度群當保險」
上線穩定（77e8832）
失效仲裁子系統去留
保留 arbitrate() 當未來骨架
改寫（YAGNI 刪）
視圖約束讓 registry 清空、call site 全成 pass-through → 可達但無作用的死碼，直接刪
子系統移除（fffd30e）
含括重複比對抑制效能
每類 pairwise 掃描，design 判 O(M²)「便宜」
採用後修正
上線打臉：20k 球單這步 20s+ → 換 inverted handle-index（X 的超集必含 X 全部 handle），近線性
6000 球 2.0s→8ms（13f179f）
多 DXF 一角色的 view 維度
引入 dxf_view enum，正交於設計角色（Decision 1-7）
後來推翻
Decision 8 簡化轉向：使用者回饋主流程是一檔含 top/bottom/side region，分割軸未必對齊 → enum 是 over-fit
全檔 multi，欄位 vestigial
基板比對策略
新增 per-class match_strategy（chamfer/signature）
採用（取代被否決路徑）
前案 per-class tolerance 已 revert（9db06a6→c4df21d）：tolerance 橋不過固定 ±20% pre-filter
match_strategy 正式取代
上傳上限 SEC-001 預檢
加請求層 Content-Length 預檢，buffer 前拒絕
延後
multipart 的 Content-Length 涵蓋整個 body 非單檔，FastAPI 無 per-part length；對內部信任使用者邊際價值低
緩衝後 len() 為權威防線
主軸：「AI 提案，工程判斷把關——每個採用都附一個被我否決的替代方案」。錨點均經 git/reflog 核對；效能絕對數字以 design.md／專案備忘為準，非現場 benchmark。
Notes: 這是 backup 附錄頁，主簡報嚴格 6 頁、此頁獨立檔。
用途：P4 決策帶只放 4 條精簡版；評審若深問『哪些採用哪些否決、怎麼討論』就切到這張完整 7 列表逐列講。
字級：理由欄為求容納 7 列降到 10.5pt（低於 12pt 規範）——僅作 backup 參考，不要當正式 6 頁之一。若要併入主簡報需精簡列數放大字級。
誠實：commit hash(77e8832/fffd30e/13f179f/9db06a6→c4df21d)、Decision 8、SEC-001 皆 repo 實證；17,482 / 6000 / 20000 球與時間數字來自 design.md／專案備忘的實測記述，非現場重跑。